# Melhorias levantadas para decisão

Gerador de Projeto Político-Pedagógico · a partir da versão 8.3 · setembro de 2026

Este levantamento foi feito em três frentes independentes: uma revisão de interface percorrendo o sistema em navegador real, em 1280 por 900 e em 390 por 844; uma revisão de servidor sobre o Code.gs e as baterias; e a conferência, no código, de cada achado antes de entrar nesta lista. Os itens marcados como verificados foram reproduzidos ou lidos diretamente na função citada. Nada foi alterado no sistema: esta é uma lista para decisão.

São 24 itens em sete blocos. Os blocos são a unidade de decisão sugerida — cada um cabe numa versão de trabalho, com bateria verde e simulador republicado, como nas rodadas anteriores.

## Bloco 1 — Segurança e continuidade do serviço

O que pode ser explorado no dia da implantação, e o que para de funcionar sozinho depois de alguns meses.

| Nº | O problema, e onde | O que fazer | Esf. | Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | A porta do Órgão Central aceita conta de fora do domínio. Em entrarInstitucional (Code.gs 2664), a conferência da lista CURADORES só roda quando o Google identificou a pessoa. Quem entra de um Gmail não é identificado, a conferência é pulada, e a senha institucional sozinha abre sessão de Órgão Central — que lê o PPP da rede inteira, valida, homologa, associa diretores e edita os textos. No mesmo caminho, um servidor do domínio fora da lista é recusado: o controle está invertido. Verificado no código. | Recusar o caminho por senha quando não houver conta identificada, ou exigir que o e-mail digitado conste de CURADORES. Registrar toda entrada central no histórico e avisar os curadores por e-mail. | baixo | alto |
| A2 | A senha do Órgão Central é força-brutável. O contador de tentativas (Code.gs 2572) é chaveado pelo e-mail que a própria pessoa digita: trocando o e-mail a cada tentativa, o bloqueio de 15 minutos nunca dispara. Verificado no código. | Chavear o bloqueio por algo que o cliente não escolhe — contador global em ScriptProperties, como curadoriaEntrar já faz. | baixo | alto |
| A3 | A fila de e-mails nunca é expurgada. processarFilaEmails lê a aba inteira a cada 10 minutos, com o corpo HTML de cada mensagem. Nada apaga as linhas já enviadas. Depois da carga inicial do colegiado e de alguns meses de ciclo, a execução estoura o tempo e a fila para — e, parada a fila, nenhum aviso da rede sai, sem nenhum alarme. | Expurgar as linhas enviadas com mais de 30 dias no próprio acionador, ler a fila sem a coluna do corpo até saber o que enviar, e avisar o Órgão Central quando a fila passar de N pendentes ou uma execução falhar. | médio | alto |
| A4 | Os convites expiram dentro da fila. O prazo do token é contado no cadastro, não no envio. Numa carga de milhares de convites, com a cota diária do Apps Script, os últimos saem com o link já vencido e a pessoa recebe "convite expirado". | Renovar o prazo no momento do envio, ou contar os 14 dias a partir dele. | baixo | médio |
| A5 | A verificação semanal de integridade não termina. Com ~5.000 registros são 15 a 20 mil chamadas ao Drive, uma a uma — 15 a 60 minutos, contra o limite de 6 do Apps Script. Como as faltas só são gravadas no fim, o estouro descarta tudo: a verificação nunca conclui e nunca avisa. | Dividir em lotes, guardando a última linha conferida, gravar as faltas ao fim de cada lote e disparar o aviso ao fechar a volta. | médio | médio |

## Bloco 2 — Desempenho com a rede inteira

O sistema hoje é rápido com quinze registros. Estes três itens são o que muda quando forem três mil e quatrocentos.

| Nº | O problema, e onde | O que fazer | Esf. | Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | O painel relê a aba Registros inteira a cada abertura. garantirPercentuais_ (Code.gs 520) deixa em branco o percentual das linhas sem protocolo, então a lista de faltantes nunca esvazia e a leitura das 100 colunas — com todo o texto livre — se repete para sempre. Basta uma anotação numa célula solta da planilha. É a primeira chamada de todo diretor. Verificado no código. | Gravar zero nas linhas sem protocolo, para a lista esvaziar, e ler apenas as linhas faltantes em vez da aba toda. | baixo | alto |
| B2 | O Órgão Central recebe os 3.400 registros a cada abertura do painel, com parecer e devoluções, e o quadro das regionais é montado no navegador. | Resumir por SRE no servidor — a cobertura regional já faz essa conta — e mandar as linhas só quando ele escolher uma regional. | médio | alto |
| B3 | A trava global do script fica presa durante a geração do PDF e as gravações no Drive (concluirPPP, assinarDirecao, registrarAta, registrarAnexo). Pior: o PDF é regerado a cada assinatura do colegiado, mesmo quando nada mudou. Na semana de fechamento, a rede inteira entra em fila e quem define a senha vê erro genérico. | Só gerar o PDF quando mudar o que entra na folha; tirar a geração e o Drive de dentro da trava; usar trava por protocolo nos atos que tocam uma linha só. | médio | alto |

## Bloco 3 — Erro humano no ciclo do documento

Quatro situações em que alguém erra — e o sistema não oferece volta.

| Nº | O problema, e onde | O que fazer | Esf. | Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | "Validado" é um estado sem saída. Se a equipe da DE valida a linha errada, ou a escola vê um erro grave depois do aval, não há como editar, devolver, reenviar nem abrir nova versão. A escola é obrigada a concluir, anexar ata e atestar a veracidade de um documento que sabe estar errado, só para poder recomeçar. | Permitir devolver também o PPP validado, com parecer obrigatório, registrando "validação revogada" no ciclo e limpando quem validou. | baixo | alto |
| C2 | Homologar é irreversível e é feito às cegas. O diálogo mostra escola e protocolo, mas não diz que faltam assinaturas do Colegiado — e, homologado, ninguém mais assina: o PDF fica com as caixas em branco para sempre. Homologado o PPP errado, o único caminho é nova versão. | Mostrar "N de M caixas assinadas" no diálogo e pedir confirmação extra quando faltar assinatura; criar o desfazer da homologação, pelo mesmo papel, dentro de uma janela de dias, com o ato registrado. | baixo/médio | alto |
| C3 | A nova versão nasce com a ata, a homologação, o parecer e as devoluções da versão anterior — novaVersao (Code.gs 736) não zera esses campos. O painel da SRE mostra a revisão como já tendo ata e homologação, e o prazo dos dois anos é calculado pela homologação antiga: o PPP que É a revisão aparece como revisão vencida. Verificado no código. | Zerar explicitamente ata, homologação, validação e devoluções na nova versão. O histórico do ciclo anterior já fica guardado na aba própria. | baixo | médio |
| C4 | Inativar a escola abandona o PPP em curso. O cadastro do diretor é apagado e o colegiado é inativado sem olhar para o registro: ninguém pode assinar, anexar ata ou concluir, e a escola some da aba Cobertura, que só lista as ativas. Acontece em nucleação, fusão e fechamento. | Conferir se há PPP aberto antes de inativar e recusar, ou exigir confirmação e deixar a pendência visível para a SRE. | baixo | alto |

## Bloco 4 — Não perder o que a escola escreveu

| Nº | O problema, e onde | O que fazer | Esf. | Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Não há teto de caracteres. O Sheets recusa célula acima de 50.000 caracteres, e a recusa derruba a gravação da linha inteira. Uma diretora que cole a matriz curricular num campo faz o PPP parar de salvar: o salvamento automático falha em silêncio e tudo o que ela escrever depois se perde, sem que ela descubra a causa. | Teto por campo com contador na tela, e recusa no servidor que nomeie o campo e o tamanho. | baixo | alto |
| D2 | O salvamento automático falha em silêncio. É de dois em dois minutos e, quando falha, o único sinal é um selo discreto no cabeçalho. Se a sessão cair, a pessoa volta à abertura e o texto não gravado some. Não há rascunho no navegador. | Guardar o rascunho no navegador por protocolo e oferecer "recuperar o que não foi gravado"; tarja persistente quando a gravação estiver falhando; tentar gravar antes de devolver a pessoa à abertura. | médio | alto |

## Bloco 5 — Celular e acessibilidade

A rede trabalha no telefone. Os quatro primeiros itens são correções de poucas linhas de estilo, sem risco de regressão.

| Nº | O problema, e onde | O que fazer | Esf. | Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | O crachá do protocolo arrebenta a largura no celular. Ao editar, ele vira "PPP-2026-…-R4KP · alterações não salvas" com quebra de linha proibida: a página passa a 475px num aparelho de 390 e rola de lado em todas as 39 telas — e o aviso, que é a informação crítica, fica cortado fora da tela. Verificado no CSS. | Permitir a quebra e, no celular, reduzir o aviso a um ponto ao lado do protocolo. | baixo | alto |
| E2 | O documento em tela cheia fica ilegível no celular: a regra de desktop vence a de celular por especificidade, e o texto sai numa coluna de 198px, justificado, com cerca de 29 caracteres por linha e 15.000 pixels de rolagem, sem índice. É por aí que o Colegiado lê antes de assinar. Verificado no CSS. | Fazer a regra de celular vencer, desligar a justificação abaixo de 640px e pôr um sumário com salto por seção. | baixo | alto |
| E3 | "Assinar" — a única ação do membro do Colegiado — é um link de 51 por 15 pixels, ao lado de "ler o documento", contra os 44 pixels recomendados para toque. | Botão primário de largura total no celular, com "ler o documento" como ação secundária acima. | baixo | alto |
| E4 | No painel da escola em celular, as ações do PPP são cortadas pela borda do cartão: "linha do tempo" fica inalcançável, e "continuar" tem o mesmo peso visual de tudo o mais. | Empilhar as ações no cartão, uma por linha, e promover "continuar" a botão. | baixo | alto |
| E5 | Os diálogos não prendem o foco do teclado: com a tela de abertura aberta, oito tabulações levam o foco para a tela que está atrás, e é possível marcar itens obrigatórios sem nunca encontrar as portas. Vale para todos os sobrepostos. É obrigação legal de acessibilidade. | Focar o primeiro elemento ao abrir e desativar o fundo enquanto houver sobreposto — uma função só, chamada onde hoje se mostram e escondem os diálogos. | baixo/médio | alto |
| E6 | O mapa do percurso fica ilegível a 390px: o título da tela recebe 77 pixels e a etiqueta de estado, 139 — o título vira cinco linhas de rios. São 34 telas numa lista sem filtro. | Empilhar título e estado abaixo de 640px e alinhar à esquerda; opcionalmente recolher os módulos sem pendência. | baixo | médio |
| E7 | O rodapé do sistema ainda diz "v7.9 · 2026". | Passar a versão para o rodapé a partir de um único lugar. | baixo | baixo |

## Bloco 6 — Ajudar a escola a escrever

O sistema já sabe fazer tudo o que está aqui: o que falta é mostrar a quem precisa.

| Nº | O problema, e onde | O que fazer | Esf. | Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | O modelo de texto só existe dentro do campo vazio e some na primeira letra digitada. Quem copia o modelo para dentro do campo é repreendido pela devolutiva. O bloco "Exemplo de preenchimento" já existe no código, mas só aparece para o Órgão Central. | Mostrar o mesmo bloco de exemplo para a escola, recolhido, abaixo do campo. | baixo | alto |
| F2 | A tela final é um paredão de 37 pendências que não levam a lugar nenhum: a referência ("Seção 2.1") é texto morto, e são cinco a seis telas de rolagem até o botão de concluir. | Tornar cada pendência clicável, levando à tela correspondente; agrupar por módulo e recolher o que já está pronto. | médio | alto |
| F3 | Tabela de indicadores: no celular são seis colunas em rolagem lateral, sem a etapa fixa à vista; os exemplos são números nus ("480", "88,4") que se leem como dados já preenchidos, enquanto todo o resto do sistema usa "Ex.:"; e, sem etapa marcada, o estado vazio manda voltar ao módulo 3 sem oferecer o caminho. | Prefixar os exemplos com "Ex.:", virar a tabela em cartões por etapa no celular e trocar o aviso por um botão que leve às etapas. | médio | alto |
| F4 | A trilha esconde o nome de nove dos dez módulos atrás de números, com 248 pixels de espaço vazio ao lado; no celular, os módulos 9 e 10 ficam fora da tela sem nenhuma pista de que há mais. | Usar o espaço livre para nomear os módulos vizinhos ao atual e, no celular, centralizar a rolagem no módulo corrente. | baixo/médio | médio |

## Bloco 7 — Painel, gestão e curadoria

| Nº | O problema, e onde | O que fazer | Esf. | Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | A tabela de documentos da regional estoura a 1280px: o nome da escola fica com 107 pixels e quebra em cinco linhas, enquanto a coluna de ações leva 448 e mesmo assim é cortada. E "homologar", "validar" e "devolver" — atos irreversíveis — têm o mesmo peso visual de "abrir documento". Em 1366 por 768, que é o monitor típico da SRE, é pior. | Largura mínima para o nome da escola, protocolo e data como segunda linha da célula (como a aba Cobertura já faz) e as ações num menu, destacando as que mudam situação. | médio | alto |
| G2 | Não há prazo, alerta nem relatório de PPP parado. Um PPP esquecido em validação, um validado que nunca se conclui, um em assinatura que não anda, uma revisão vencida — nada disso avisa ninguém. Com 3.400 escolas e 47 regionais, só aparece para quem abrir o painel e reparar. | Acionador semanal que monte, por SRE, um resumo do que está parado e há quantos dias, e o enfileire para quem valida e para o Órgão Central. A cobertura regional já calcula tudo isso. | médio | médio |
| G3 | A curadoria mostra duas barras de comando ao mesmo tempo, com dois botões "Publicar" e duas saídas, e instrui a clicar no "texto sublinhado" — que não é sublinhado. Os marcadores de parâmetro aparecem crus no meio do texto: quem apagar um sem perceber quebra a citação em dezenas de textos, para 3.400 escolas, sem nenhum aviso. | Uma barra de cada vez, corrigir a instrução e tratar os marcadores como etiqueta não editável — ou, no mínimo, recusar a gravação que perca um marcador. | baixo/médio | médio |

## Sugestão de ordem

Se fosse decidir sozinho, faria nesta ordem: primeiro o Bloco 1, porque A1 e A2 são exploráveis por qualquer pessoa que descubra a senha institucional e A3 desliga os avisos da rede em silêncio; depois o Bloco 5, porque são correções pequenas que mudam o dia a dia de quem usa o sistema pelo telefone; então o Bloco 2, antes da carga das 3.400 escolas; e em seguida os Blocos 3, 4, 6 e 7, que podem ser distribuídos conforme a urgência da implantação.