GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

GERADOR DE PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO

Relatório de Revisão — versão 6.1

Achados, correções implementadas e sugestões sob cinco perspectivas: programação, teste de uso, design, políticas públicas e pedagogia

Setembro de 2026

Para a equipe de desenvolvimento da área de inovação e para as áreas técnicas

# 1. Objeto e método

Este relatório registra a revisão do Gerador de Projeto Político-Pedagógico, versão 6.0, e descreve o que foi alterado para compor a versão 6.1, entregue junto com ele. A revisão foi feita sob cinco perspectivas, uma de cada vez e sobre o mesmo material: a do programador, que lê o código à procura de defeitos e fragilidades; a do usuário testador, que percorre o sistema como uma escola faria; a do designer, que avalia a clareza e a legibilidade da interface; a do profissional de políticas públicas, que confere se o processo desenhado corresponde ao processo institucional e às normas que ele cita; e a do pedagogo, que avalia se a plataforma forma, de fato, a equipe que a percorre — ou se apenas coleta texto.

O método combinou três procedimentos. Primeiro, a leitura integral dos três arquivos do sistema (Code.gs, Index.html e Assinatura.html), da Entrega Técnica e do extrato de textos. Segundo, a execução das duas baterias de testes automatizados que acompanhavam a versão 6.0 e a escrita de uma terceira, que executa o backend com os serviços do Apps Script simulados em memória — o único meio de testar as regras do servidor sem implantar. Terceiro, a navegação da interface em navegador Chromium, em tela de 1440 pixels e em tela de celular, com captura das telas para inspeção visual. Ao final, a versão 6.1 foi submetida aos mesmos procedimentos: 143 verificações automatizadas passam sem falha e sem erro de execução.

O julgamento geral é que o sistema chegou maduro: a arquitetura é simples e bem documentada, o percurso formativo é consistente com a metodologia das três partes estruturantes e o ciclo de vida do documento está completo, da criação à homologação. Os problemas encontrados são de dois tipos: um defeito grave no fluxo de assinaturas, invisível no modo de demonstração e que impediria qualquer escola de concluir o processo em produção, e um conjunto de imprecisões e lacunas que, somadas, tirariam parte da credibilidade do documento gerado. Ambos foram corrigidos. As sugestões que dependem de decisão institucional ou de produção externa ficaram registradas nas seções 4 a 6.

# 2. Perspectiva do programador

## 2.1 Defeitos encontrados e corrigidos

A tabela relaciona os defeitos por gravidade. "Bloqueante" significa que o processo não podia ser concluído; "alta" significa erro visível no documento oficial ou perda de trabalho da escola; "média" e "baixa" referem-se a inconsistências e a acabamento.

| Gravidade | Achado | Como foi corrigido |
| --- | --- | --- |
| Bloqueante | A função concluirSeCompleto_ encerrava a coleta de assinaturas quando todos os registros de assinatura existentes estavam assinados. Como, no momento em que a direção assina, o único registro é o dela, o status passava a "Assinado", o e-mail de "PPP integralmente assinado" era enviado e a função adicionarMembros passava a recusar o convite ao Colegiado. Nenhuma escola conseguiria colher as assinaturas do Colegiado em produção. O simulador do modo de demonstração mantém o status "Em assinatura" e por isso o defeito não aparecia nos testes anteriores. | O fechamento passou a exigir a assinatura da direção e de ao menos um membro do Colegiado, todos assinados. A remoção do último membro pendente também fecha a coleta, o que antes não acontecia. O novo teste-backend.js reproduz o cenário completo. |
| Alta | O sumário do PDF saía sem itens: a expressão regular que colhia os títulos exigia que a tag h3 tivesse apenas o atributo class, mas os títulos recebem também data-sec. O documento oficial ia para a SRE com um "Sumário" vazio. | Expressão corrigida; o sumário passa a listar as 20 seções, incluída a folha de assinaturas. |
| Alta | A folha de assinaturas era numerada como seção 21, embora a última seção do documento seja a 19; e a frase "para fins de homologação e arquivamento" saía duplicada quando o envio para homologação estava registrado. | Renumerada como seção 20 e removida a repetição. O contador "20 seções" da interface, que era fixo, passou a ser calculado a partir do documento. |
| Alta | Nada era gravado antes de a escola clicar em "Salvar e continuar depois": o salvamento automático dependia de um protocolo que só existia após o primeiro clique. Uma equipe que preenchesse cinco telas e fechasse a aba perdia tudo. | Ao sair da tela de identificação com nome e INEP válidos, o registro é criado automaticamente, com a checagem de INEP duplicado que já existia. Uma gravação de segurança passa a ocorrer a cada dois minutos quando há alteração pendente. |
| Alta | As tarefas de preparação (as listas de confirmação que bloqueiam o avanço) não eram gravadas. Ao retomar pelo protocolo, a escola tinha de confirmá-las de novo; e a trilha de módulos permitia saltar por cima delas, o que esvaziava o bloqueio. | Nova coluna "Tarefas confirmadas (JSON)" na planilha, sempre ao final do esquema; o salto pela trilha e pelo novo mapa do percurso para na primeira tarefa obrigatória não confirmada. Na nova versão bienal as tarefas são zeradas de propósito: a revisão refaz a preparação. |
| Média | O seletor de Superintendência Regional de Ensino trazia dez opções. Minas Gerais tem 47 SREs; escolas de 37 delas não conseguiriam se identificar. | Lista com as 47 SREs em um bloco próprio (SRES). A relação deve ser conferida com a lista oficial vigente, sobretudo os nomes das Metropolitanas. |
| Média | A tela final estava etiquetada como "Módulo 9 · Conclusão", mas a trilha e o restante das telas a tratam como módulo 10. | Corrigido. |
| Média | Erro de concordância na tela de acompanhamento ("vocês registrarão as assinaturas, anexará a ata e informará o envio"). | Corrigido. |
| Média | A tela de identificação citava "SIMADE" diretamente, contra a regra do próprio sistema de nomear sistemas apenas pelo bloco REDE. | Passa a usar REDE.gestaoEscolar. |
| Baixa | Ao trocar de tela, o foco de teclado é levado ao título, o que é correto para acessibilidade, mas o navegador desenhava uma caixa azul em volta do título em toda troca. | Regra de CSS específica para o foco programático; o foco visível fica reservado à navegação por teclado. |
| Baixa | Os dados de demonstração eram incoerentes: a leitura do diagnóstico falava em abandono no 1º ano do Ensino Médio numa escola que só oferta Ensino Fundamental. | Texto de demonstração reescrito com os números da própria tabela de exemplo. |
| Baixa | O parâmetro t da URL ia ao modelo da página de assinatura sem filtragem. | Filtrado em doGet para letras, dígitos e hífen. |
| Baixa | O script teste-fluxo.js terminava com código de erro por causa de um aviso do jsdom (scrollTo) contado como erro de execução. | A simulação passou a ser instalada antes da execução do script. |

## 2.2 Itens do backlog implementados

Quatro itens do backlog da Entrega Técnica tinham esforço pequeno e efeito grande, e foram implementados: o backup diário da planilha, por acionador de tempo, com as trinta cópias mais recentes preservadas; o protocolo com sufixo aleatório de quatro caracteres, que deixa de ser adivinhável sem perder a numeração sequencial por ano; a alternativa ao "só assinar", na forma de ressalva registrada pelo membro do Colegiado; e a devolutiva automática sobre o texto escrito pela escola. Os dois últimos estão descritos nas seções 5 e 6, porque seu valor é institucional e pedagógico, não técnico.

## 2.3 O que a equipe deve saber ao assumir o código

Três regras foram adotadas e devem ser mantidas. Campos novos entram sempre ao final do bloco CAMPOS, porque a planilha em uso não é reorganizada automaticamente. Os textos que compõem o documento da escola nunca citam nomes de sistemas ou programas; apenas normas e funções, e o bloco REDE é o único lugar com nomes datados. E qualquer alteração deve passar pelas três baterias de testes antes de gerar nova versão da implantação — as baterias rodam em segundos e já pegaram dois defeitos que a leitura não pegou.

Permanecem as limitações estruturais descritas na seção 11 da Entrega Técnica, das quais três merecem prioridade antes da operação em rede: a cota diária de e-mails do Apps Script, que exige uma fila de envio; a ausência de autenticação institucional, que deixa o registro acessível a quem tenha a URL e o protocolo (mitigada, não resolvida, pelo sufixo aleatório); e o conversor nativo de PDF, que não numera páginas.

# 3. Perspectiva do usuário testador

O percurso foi feito como uma equipe escolar faria: começar sem ler instruções, preencher o que se sabe, saltar o que não se sabe, fechar a aba e voltar. Os pontos abaixo descrevem o que essa equipe encontraria na versão 6.0 e o que encontra na 6.1.

| Situação de uso | Na versão 6.0 | Na versão 6.1 |
| --- | --- | --- |
| Preencheu quatro telas e fechou o navegador sem clicar em "Salvar" | Perdeu tudo. O aviso do navegador ao fechar existia, mas não havia registro. | O registro nasce ao sair da identificação; a gravação de segurança roda a cada dois minutos. O aviso ao fechar permanece. |
| Quer saber o que falta para terminar | Só os pequenos contadores na trilha, sem dizer o que falta, e o checklist na última tela. | O "Mapa do percurso" lista as 34 telas com a situação de cada uma e leva direto à tela. |
| Retomou pelo protocolo depois de uma semana | Voltava à tela em que parou, mas as confirmações de preparação tinham sumido. | As confirmações são gravadas e restauradas. |
| Clicou no módulo 5 na trilha antes de terminar o módulo 1 | Chegava ao módulo 5; o bloqueio da tarefa só valia para o botão Avançar. | É levada à primeira tela com preparação pendente, com aviso. |
| Escreveu "melhorar o desempenho e reduzir a evasão" como objetivo | Nenhuma reação do sistema. | Sob o campo aparece a devolutiva: sem número, sem prazo, sem quem monitora. A escola decide se acata. |
| Colou o exemplo do campo com as lacunas "…" | Entrava no documento com as reticências. | A devolutiva aponta as lacunas não preenchidas. |
| Escola de Teófilo Otoni tentou escolher sua SRE | Não existia na lista. | As 47 SREs estão listadas. |
| A direção assinou e foi convidar o Colegiado | O sistema respondia que o PPP "já está integralmente assinado". | O bloco do Colegiado abre normalmente; a coleta só fecha quando todos assinaram. |
| Um membro do Colegiado discorda de um trecho | Só podia assinar ou não assinar; não havia onde registrar a discordância. | Pode registrar ressalva, com ou sem assinatura; a direção é avisada e a ressalva vai para a folha. |
| Abriu no celular | Funcionava, mas o cabeçalho ocupava um terço da tela. | Cabeçalho compacto; o restante já era responsivo. |

Dois comportamentos foram mantidos por decisão: o quórum insuficiente avisa mas não impede a conclusão, porque cabe ao Colegiado e à SRE, não ao sistema, decidir sobre a validade da reunião; e a conclusão com itens pendentes no checklist pede confirmação mas é permitida, porque há escolas cuja realidade não preenche todas as seções (uma escola sem estudantes público-alvo da Educação Especial, por exemplo, escreverá pouco na seção 10).

# 4. Perspectiva do designer

A interface é sóbria e bem resolvida: a divisão entre formação à esquerda e documento à direita é a melhor decisão do projeto, porque a escola vê o efeito de cada marcação no texto final em tempo real. A tipografia institucional (Archivo e Inter na interface, Arial no documento), a paleta de azuis e o contraste dos avisos atendem à legibilidade. As alterações feitas foram pontuais: o botão "Mapa do percurso" na trilha; a estimativa de tempo de leitura sob o texto de abertura das telas formativas, que ajuda a equipe a planejar o encontro; a pauta de cada vídeo em um bloco recolhível "Neste vídeo", que substitui o cartão mudo de "gravação a ser vinculada"; a devolutiva sob os campos, na mesma cor âmbar já usada para alertas; a tabela de roteiro de encontros como novo tipo de bloco; e o cabeçalho compacto no celular.

Sugestões que não foram implementadas por exigirem decisão de identidade visual ou produção externa: aplicar a marca oficial do Governo de Minas no cabeçalho, no lugar do monograma "PPP"; oferecer um modo de leitura para a comunidade, em que a prévia do documento seja aberta por link sem acesso à edição, para uso na Assembleia Escolar; e prever a exportação em DOCX editável, que muitas escolas pedirão para a revisão da SRE. Recomenda-se ainda uma auditoria de acessibilidade com leitor de tela em uma escola piloto — a estrutura semântica está correta, mas só o uso real confirma.

# 5. Perspectiva de políticas públicas

## 5.1 Coerência entre o processo desenhado e o processo institucional

O percurso institucional está corretamente representado: a escola elabora com a comunidade, valida em Assembleia Escolar, submete à análise técnica da SRE (sem caráter de aprovação), aprova no Colegiado com quórum de maioria absoluta e ata, e encaminha à DIRE para homologação e arquivamento. As disposições finais do documento são redigidas no futuro ou no passado conforme o que foi registrado, o que evita que o PPP afirme o que não aconteceu — cuidado raro e valioso. A revisão bienal é tratada como nova versão com preservação da anterior, o que atende à exigência de revisão periódica sem perder a memória institucional.

O ponto que merecia correção era o da discordância. Uma plataforma que só oferece ao membro do Colegiado a opção de assinar contradiz a gestão democrática que ela mesma ensina no módulo 8. A versão 6.1 acrescenta a ressalva: o membro descreve sua discordância, que fica registrada junto à assinatura, aparece na folha de assinaturas do PDF, é comunicada à direção por e-mail e passa a constar do painel da rede. A ressalva não trava o processo — a deliberação continua sendo a do Colegiado, formalizada em ata — mas deixa rastro. É a solução proporcional: preserva a autonomia da instância e dá voz ao dissenso sem transformar o sistema em arena de veto.

## 5.2 Proteção de dados e natureza da assinatura

Os avisos de tratamento de dados na abertura e na página de assinatura estão adequados à finalidade e citam a base legal. A ressalva acrescenta um dado pessoal novo — a opinião do membro sobre o documento — e por isso o texto da página informa que ela será comunicada à direção e constará da folha. Recomenda-se que a área jurídica confirme a redação dos dois avisos antes da publicação.

A assinatura continua sendo eletrônica simples, por token individual e declaração expressa, sem certificado digital. Isso é suficiente para registrar a adesão de cada membro, mas não substitui a ata — e o sistema deixa isso claro na tela da ata e na folha de assinaturas. O item do backlog "confirmação de seis dígitos por e-mail" reduz o risco de link encaminhado e deve preceder a operação em rede.

## 5.3 Pontos a confirmar pelas áreas técnicas antes da publicação

O sistema cita, nos textos que entram no documento da escola, um conjunto de normas cuja numeração, data e vigência não foram verificadas nesta revisão, porque não havia acesso aos textos oficiais. Como esses parágrafos serão assumidos institucionalmente pela rede em todos os PPPs, a conferência é obrigatória. A lista abaixo reúne o que deve ser checado, com a seção do documento em que aparece.

| Norma citada | Onde aparece | O que conferir |
| --- | --- | --- |
| Resolução SEE nº 5.234/2026 | Apresentação; seções 9, 16 e 18; folha de assinaturas; e-mails | Número, data, capítulos e artigos citados (Cap. II, arts. 7º, 15 a 22, 31 a 36, 41 e 42) |
| Resolução SEE nº 5.243/2026 | Seções 6, 6.1, 15; telas formativas | Número, data e artigos (14 e 109) |
| Resolução SEE nº 5.209/2025 (recomposição) | Seção 9; telas de etapas e avaliação | Número e vigência |
| Resolução SEE nº 5.258/2026 (CESEC) | Texto-base da modalidade CESEC | Número e data |
| Resolução SEE nº 4.188/2019, 4.256/2020, 4.662/2021, 4.701/2022, 5.065/2024 | Seções 10 e 16; tela de gestão | Vigência (algumas podem ter sido substituídas) |
| Lei Estadual nº 25.881/2026 | Seção 12; tela de cultura digital | Número, data e ementa |
| Lei nº 15.100/2025; Decreto nº 12.603/2025; Res. CNE/CEB nº 2/2024, nº 3/2025 e nº 7/2025 | Seções 6.1, 6.2 e 12; referências | Número, data e ementa; confirmar se as resoluções do CNE já foram homologadas |
| Regras de avaliação: três trimestres com 30, 30 e 40 pontos; 60% e 75%; comunicação em 10 dias úteis | Seção 9 (texto fixo T.avaliacao); tela de avaliação | Se correspondem ao texto vigente da Resolução SEE nº 5.234/2026 |
| Educação Infantil "mediante prévia autorização, nas escolas indígenas e quilombolas" | Tela de marcação das etapas | Se a restrição está correta e completa |
| Relação das 47 SREs | Tela de identificação (bloco SRES) | Nomes oficiais vigentes, em especial as Metropolitanas A, B e C |

Também merece decisão institucional o texto fixo T.permanencia (acompanhamento da frequência e providências dos arts. 31 a 36), que existe no código mas não é inserido em nenhuma seção do documento. Ou passa a compor a seção 2.2 ou a 9, ou é removido.

# 6. Perspectiva pedagógica

## 6.1 O que a plataforma faz bem

A metodologia é sólida: a sequência formação → marcação → escrita, a alternância entre texto padronizado da rede e voz própria da escola, as perguntas para discussão em equipe antes de escrever, as tarefas de preparação que exigem reunir pessoas e dados antes de avançar e os exemplos comentados de texto fraco e texto adequado são, juntos, o que distingue esta plataforma de um formulário. O princípio de que "dado sem consequência é enfeite" atravessa o percurso e está certo. A decisão de pedir os dados antes da missão, invertendo a ordem canônica das três partes, é bem justificada na primeira tela e produz o efeito desejado.

## 6.2 O que foi acrescentado na versão 6.1

A devolutiva sobre o texto é a novidade pedagógica principal. Ela não avalia qualidade — nenhum algoritmo simples faria isso com honestidade — mas aponta sinais objetivos que a experiência mostra correlacionarem-se com texto genérico: lacunas do exemplo não preenchidas, texto abaixo de quarenta palavras, diagnóstico sem números, objetivo sem número, prazo ou responsável pelo monitoramento, missão com expressões que servem a qualquer escola, projeto sem responsável, tema transversal sem turma nem componente. A devolutiva aparece sob o campo, em tom de sugestão, e nunca bloqueia. O patamar de palavras e as expressões consideradas genéricas estão em constantes do código, para ajuste pela área pedagógica.

O vínculo entre diagnóstico e objetivos foi tornado explícito: os alertas de indicadores acima do patamar já apareciam na tela dos objetivos, mas sem dizer o que fazer com eles. Agora um cartão explica que cada alerta pede um objetivo específico, com número de partida, meta, prazo e monitoramento. Foram acrescentados ainda: o roteiro de oito encontros, que estava só na Entrega Técnica e passa a aparecer na segunda tela, onde a equipe decide como vai se organizar; perguntas para discussão nas telas de aprofundamento de etapas (sobre as transições) e de modalidades (sobre o público real de cada oferta), que antes iam direto ao campo de escrita; um bloco sobre como ler a pesquisa de clima escolar; o PDI em cinco passos, na tela de inclusão; um exemplo comentado de prioridade bem e mal definida, na tela do plano de ação; e o roteiro da Assembleia Escolar de validação, na última tela formativa.

## 6.3 Onde o conteúdo ainda pede desenvolvimento

Os acréscimos acima atacam a maior parte da lista de aprofundamento da seção 13.1 da Entrega Técnica, mas dentro das telas existentes. Três temas continuam merecendo telas próprias, o que exige decisão das áreas técnicas sobre o texto e implica renumerar as telas gravadas nos registros — motivo pelo qual não foram criadas nesta rodada.

| Tema | Situação na 6.1 | O que ainda falta |
| --- | --- | --- |
| Educação de Jovens e Adultos | Ficha de aprofundamento e perguntas sobre o público das modalidades | Tela formativa própria, exibida quando EJA ou CESEC é marcada: perfil do estudante trabalhador, evasão, aproveitamento de estudos, com exemplo comentado de subseção 6.2. É a modalidade com mais escolas e menos orientação. |
| Escolas do Campo, Indígenas e Quilombolas | Fichas, tarefa condicional de consulta prévia e menções nas telas de processo e de cultura digital | Tela formativa condicional sobre a construção comunitária do documento: quem participa, como se registra a consulta, o que muda no calendário e no currículo. Recomenda-se que seja escrita com as equipes das SREs que atendem essas escolas. |
| Transições entre etapas | Bloco na tela de etapas e quatro perguntas na tela de aprofundamento | Exemplo comentado de ação de acolhimento no 6º ano (texto fraco e adequado), no mesmo formato dos demais exemplos. |
| Balanço na nova versão | Nova versão copia o conteúdo e zera as tarefas | Tela de abertura da versão 2 que apresente os objetivos da versão anterior e pergunte o que foi cumprido antes de liberar a edição. É o momento em que o PPP deixa de ser documento e vira ciclo. Item de backlog com esforço de dois dias. |
| Contribuições por segmento | O percurso pressupõe reuniões presenciais | Formulário simples por segmento (professores, estudantes, famílias) cujas respostas cheguem à tela correspondente. Instrumentaria a construção coletiva em vez de apenas exigi-la. |

## 6.4 Vídeos

Os quinze vídeos previstos, um por tela formativa, receberam pauta no código — um roteiro-síntese de três a cinco frases que a equipe de produção pode usar como briefing e que a escola vê na tela enquanto a gravação não existe. As seis gravações adicionais sugeridas na Entrega Técnica continuam válidas; entre elas, a de maior efeito formativo é o depoimento de uma escola que usou o PPP para mudar uma prática, porque nenhuma exposição substitui o exemplo de um par. Recomenda-se ainda um vídeo curto de "como usar a plataforma", de três minutos, ligado à tela de abertura, com o mapa do percurso, o salvamento por protocolo e o papel do documento à direita.

Sobre o formato: gravações entre seis e nove minutos, como previsto, são o limite para uso em reunião; acima disso a equipe assiste sozinha ou não assiste. Cada vídeo deve terminar com a pergunta que a equipe vai discutir a seguir, e não com um resumo. Legendas e janela de Libras são obrigatórias, tanto pela acessibilidade quanto porque muitas escolas assistirão sem som em ambiente coletivo. Onde a pauta cita norma, a tela do vídeo deve mostrar número e artigo, para que a escola possa conferir. O campo url do bloco VIDEOS aceita incorporação de outros serviços além do YouTube, caso a SEE prefira hospedagem própria.

# 7. Resumo do que muda para as áreas

Para a equipe de inovação: implantar a 6.1 conforme a seção 4 da Entrega Técnica, executando também instalarAcionadores; rodar as três baterias de testes; e priorizar, do backlog, a fila de e-mails e a confirmação de seis dígitos antes do piloto. Para as áreas técnicas: revisar o extrato "Textos do sistema PPP", em que os trechos novos estão marcados com [v6.1], e confirmar a lista de normas da seção 5.3 deste relatório. Para a equipe de comunicação: produzir os vídeos a partir das pautas do bloco VIDEOS. Para a coordenação do projeto: escolher duas escolas piloto e observar o uso — nenhuma revisão substitui isso.

| Arquivo entregue | Conteúdo |
| --- | --- |
| Code.gs, Index.html, Assinatura.html | Sistema na versão 6.1 |
| Entrega Técnica - Gerador de PPP.docx | Documento original atualizado, com a nova seção 15 (alterações da 6.1) |
| Textos do sistema PPP.docx | Extrato textual regenerado a partir do código da 6.1, com marcação [v6.1] |
| teste-fluxo.js, teste-borda.js, teste-backend.js | 143 verificações automatizadas |
| LEIA-ME.txt | Conteúdo do pacote e por onde começar |
| Este relatório | Achados, correções e sugestões |